Отчет о реализации мероприятий по адаптации объектов и услуг в сфере

физической культуры и спорта

в 2015 году (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование объекта (полностью без сокращения) | Информация о выполнении мероприятий по адаптации объектов |  |  | Информация об освоении средств, выделенных на реализацию мероприятий по адаптации объектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятия по адаптации объекта, предусмотренные планом реализации подпрограммы «Доступная среда» на 2015 год | Мероприятия по адаптации объекта, выполненные в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» в 2015 году | Причины невыполнения запланированных мероприятий | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Федеральный бюджет |  | Причины неосвоения средств |
|  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова» | 1. Обустройство универсального санузла для инвалидов: - специализированным сантехническим оборудованием (унитаз, смеситель локтевой); - откидными поручнями; - штангой подвесной; - крючками для костылей травмобезопасными; - зеркалом поворотным; - электросушилкой для рук. 2. Устройство женской раздевалки с душевой комнатой с открытой кабиной, санузлом для инвалидов-колясочников: 2.1 Выполнены ремонтные работы; 2.2 Приобретены и установлены: - фены; - сушилка для рук; - крючок для костылей травмобезопасный; - откидной и стационарные поручни; - высокий унитаз; - смеситель локтевой; - смеситель для штанги душа. 3. Замена дверных блоков с увеличением ширины полотна и проема в свету для проезда инвалида-колясочника. 4. Приобретение информационного (справочного) терминала для различных категорий инвалидов. 5. Приобретение и установка на трибунах стационарной информационной индукционной системы для слабослышащих. 6. Приведение существующих перил и установка отсутствующих поручней лестниц и пандуса к нормам, установленным для обеспечения доступа инвалидов на объект. 7. Работы по устройству подступенков и ограждающих бортиков на внутренней лестнице для выполнения норм, установленных для обеспечения доступа инвалидов на объект. 8. Приобретение подъемника лестничного гусеничного мобильного. 9. Приобретение тактильных табличек, информационных указателей, элементов контрастной маркировки и т.п. 10. Приобретение системы вызова помощника и ее установка в помещениях спортивного комплекса. 11. Приобретение дорожных знаков, трафаретов и краски для обозначения мест парковки для автотранспорта инвалидов. 12. Приобретение и установка устройств для автоматического открывания дверей и кнопок активации. 13.Оснащение крайних ступеней лестницы противоскользящими элементами. | 1. Обустройство универсального санузла для инвалидов: - специализированным сантехническим оборудованием (унитаз, смеситель локтевой); - откидными поручнями; - штангой подвесной; - крючками для костылей травмобезопасными; - зеркалом поворотным; - электросушилкой для рук. 2. Устройство женской раздевалки с душевой комнатой с открытой кабиной, санузлом для инвалидов-колясочников: 2.1 Выполнены ремонтные работы; 2.2 Приобретены и установлены: - фены; - сушилка для рук; - крючок для костылей травмобезопасный; - откидной и стационарные поручни; - высокий унитаз; - смеситель локтевой; - смеситель для штанги душа. 3. Замена дверных блоков с увеличением ширины полотна и проема в свету для проезда инвалида-колясочника. 4. Приобретение информационного (справочного) терминала для различных категорий инвалидов. 5. Приобретение и установка на трибунах стационарной информационной индукционной системы для слабослышащих. 6. Приведение существующих перил и установка отсутствующих поручней лестниц и пандуса к нормам, установленным для обеспечения доступа инвалидов на объект. 7. Работы по устройству подступенков и ограждающих бортиков на внутренней лестнице для выполнения норм, установленных для обеспечения доступа инвалидов на объект. 8. Приобретение подъемника лестничного гусеничного мобильного. 9. Приобретение тактильных табличек, информационных указателей, элементов контрастной маркировки и т.п. 10. Приобретение системы вызова помощника и ее установка в помещениях спортивного комплекса. 11. Приобретение дорожных знаков, трафаретов и краски для обозначения мест парковки для автотранспорта инвалидов. 12. Приобретение и установка устройств для автоматического открывания дверей и кнопок активации. 13.Оснащение крайних ступеней лестницы противоскользящими элементами. | - | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1633,3 | 1633,3 |  |
| 2 | Муниципальное автономное учреждение Спортивный комплекс «Звездный» | Оснащение оборудованием, информационными знаками | Провели изготовление и монтаж металлического пандуса из нержавеющей стали перед входом в здание, приобретение автоматического доводчика для автоматического открывания дверей, приобретение информационно тактильных знаков для инвалидов. Приобрели Информационный терминал с сенсорным экраном 42, специальное программное обеспечение для информационного терминала, туалетная кабина для инвалидов, минипандусы в здании для инвалидов Приобрели устройство для автоматического открывания двери, туалетная кабина, информационно тактильные знаки для инвалидов |  | 107,0 | 107,0 | 231, 0 | 231,0 | 499,33 | 499,33 |  |
| 3 | Объект физической культуры и спорта. ОБУ ДО «ОК ДЮСШОР». г. Липецк, ул. Гагарина, д. 70-А | Расширение дверных проемов, установка унитазов с автосливом, леек в душевую со смесителями с термостатом, кранов с датчиком движения с постоянной температурой. | Расширение дверных проемов, установка унитазов с автосливом, леек в душевую со смесителями с термостатом, кранов с датчиком движения с постоянной температурой. |  | 283,00 | 283,00 | 0 | 0 | 859, 34 | 859, 34 |  |
| 4 | Объект физической культуры и спорта. ОБУ ДО «ОК ДЮСШОР». г. Липецк, ул. Титова, д. 6/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |